### Phần 1 - Đề xuất 2 giải pháp

- Giải pháp 1: Mô hình Tuần tự (Waterfall)

Cách làm này yêu cầu thu thập và chốt toàn bộ yêu cầu ngay từ đầu dự án, sau đó thực hiện tuần tự qua các giai đoạn (Phân tích, Thiết kế, Lập trình, Kiểm thử) một cách cứng nhắc, hạn chế tối đa việc thay đổi giữa chừng.

- Giải pháp 2: Mô hình Lặp theo Sprint (Scrum)

Cách làm này tiếp nhận yêu cầu liên tục bằng cách chia nhỏ quá trình phát triển thành các vòng lặp ngắn (Sprint), ưu tiên giao phần mềm chạy được sớm để liên tục đo lường phản hồi và linh hoạt điều chỉnh ở các Sprint tiếp theo.

### Phần 2 - So sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1 | Giải pháp 2 |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | Nhược điểm: Các giai đoạn bị khóa chặt; thay đổi giữa chừng làm phá vỡ cấu trúc và tốn rất nhiều chi phí, thời gian làm lại. | Ưu điểm: Cấu trúc vòng lặp linh hoạt cho phép dễ dàng cập nhật và đưa yêu cầu mới vào các Sprint tiếp theo. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | Nhược điểm: Khách hàng chỉ được thấy sản phẩm hoàn chỉnh ở cuối dự án, dẫn đến rủi ro nghiệm thu thất bại nếu hiểu sai yêu cầu từ đầu. | Ưu điểm: Khách hàng dùng thử bản chạy được ngay sau mỗi Sprint ngắn, giúp phát hiện và sửa sai lệch sớm. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | Ưu điểm: Rất phù hợp vì thiết kế tổng thể được đồng bộ từ đầu, tối ưu hóa năng suất và kiểm soát tốt chất lượng cho các hệ thống có tính tuân thủ cao. | Nhược điểm: Gây lãng phí tài nguyên và thời gian cho các buổi họp lặp lại khi không có sự thay đổi nào cần thích nghi. |

### Phần 3 - Lựa chọn & phản biện

Đội Tính năng cần áp dụng Scrum vì thị trường biến động liên tục, đòi hỏi vòng lặp ngắn để ra mắt, đo lường phản hồi người dùng và linh hoạt xoay trục kịp thời. Đội Đối soát cần áp dụng Waterfall vì nghiệp vụ kế toán, thuế có yêu cầu cố định, rõ ràng và đòi hỏi tính chính xác, tính tuân thủ quy trình chặt chẽ từ khâu phân tích đến nghiệm thu cuối cùng. Trong trường hợp luật thuế đổi gấp, phương pháp Waterfall mang rủi ro lớn là làm chậm tiến độ do phải tạm dừng dự án để thiết kế lại hệ thống từ đầu; đội đối phó bằng cách ban hành Yêu cầu thay đổi (Change Request) khẩn cấp để định hình lại toàn bộ phạm vi trước khi code tiếp. Lập luận "chọn Scrum vì hiện đại hơn" của trưởng phòng là sai bản chất, vì việc chọn mô hình phụ thuộc vào mức độ biến động của yêu cầu, không phụ thuộc vào xu hướng. Việc ép dùng Scrum cho một quy trình đã đóng băng như xuất hóa đơn thuế chỉ gây ra sự lãng phí về chi phí quản lý vòng lặp (overhead) mà không mang lại giá trị gia tăng nào.